共同负责推进的整改任务台帐（30）

| 一级任务 | 整改任务 | 二级任务 | 整改措施 | 主要工作进展 | 填报责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 散煤污染管控缺位。山西省单位面积耗煤量约为全国平均水平的5倍，燃煤污染是全省采暖期空气质量恶化的重要因素。一些地市虽开展了散煤替代工作，但存在进展缓慢、替代用洁净焦质量不合格等问题。 整改目标：推进煤改电、煤改气和燃煤锅炉淘汰整治任务，重点城市划定禁煤区，减少散煤使用，增加清洁能源供应。2017年底，全省城市热电联产集中供热率达到63%以上；到2020年，全省城市热电联产集中供热率达到68%以上。2017年，全省城市（含县城）集中供热率达到91%以上；到2020年，全省城市（含县城）集中供热率达到94%以上。到2020年，商品煤监督抽查合格率达到98%以上，逐步提高洁净型煤的监督抽查合格率。 责任单位：各县（市、区）委、政府，开发区党工委、管委会 配合单位：市发改委、经信委、安监局、环保局、住建局、质监局 责 任 人：各县（市、区）委、政府主要负责人，开发区党工委、管委会主要负责人，市直部门主要负责人 整改期限：2017年底前完成阶段性任务，持续推进。 | 30YC01 | 1．强化督导考核。散煤治理已纳入本年度大气污染防治冬防重点任务，强化对省政府办公厅《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》（晋政办发[2017]37号）落实情况的督导考核，太原、阳泉、长治、晋城、临汾、晋中“4+2”城市划定禁煤区，2017年10月底前完成禁煤区内燃煤清零，年底前实现全市煤炭消费总量负增长；2017年10月底前淘汰县城建成区10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、城市建成区20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，提高热电联产集中供热比例，加快城市集中供热设施建设，全面完成煤改电、煤改气、集中供热清洁取暖任务。 | 1.《绛县煤炭市场规范整治工作实施方案的通知》（绛政办发【2017】58号）、《绛县民用散煤百日整治行动方案》（绛安监字【2017】45号）制定并实施，县政府发布了《关于规范整治煤炭市场的通告》，按照要求，全县共保留了7家储售煤场，其余煤场全部取缔。 2.2016年取缔全县所有行政事业单位、住宅小区10蒸吨以下锅炉100台。2016—2017年已完成城中村城边村煤改气煤改电6090户，已完成市委市政府下达的任务5779户的目标。 已完成 | 中共绛县县委 绛县人民政府 2017年12月27日 |
|  |  | 30YC02 | 2．加大专项整治。对一些食品加工或餐馆仍在使用燃煤锅炉废气直排问题，集中开展“禁煤区”燃煤设施专项整治，对各类餐饮、食品加工、门面房、农村蔬菜、花卉大棚等非法燃煤设施进行全面取缔，推进燃气、电等清洁能源改造。 | 1.2016年取缔全县所有行政事业单位、住宅小区10蒸吨一下锅炉100台。2016—2017年已完成城中村城边村煤改气煤改电6090户，已完成市委市政府下达的任务5779户的目标。 绛县环境保护委员会于2017年9月21日印发《关于对餐饮油烟整治工作进行回头看的通知》（绛环委办通[2017]34号）对全县餐饮油烟治理工作进行了回头看。 已完成 |  |
|  |  | 30YC05 | 5．各市人民政府要做好洁净焦炭生产招标工作，加严加密洁净焦生产企业产品质量监督抽查频次和数量，做到所有生产企业全覆盖。 | 已完成 绛县无焦炭企业 |  |