牵头整改单位负责推进的整改任务台账（51）

| 一级任务 | 整改任务 | 二级任务 | 整改措施 | 主要工作进展 | 填报责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 全市3个自然保护区内存在18个违法违规建设项目。运城市翔泽铜业有限公司在涑水河源头省级自然保护区内违法开采铜矿，侵占实验区近20公顷。 整改目标：清理整顿涉及自然保护区的开发建设活动，严肃查处各类违法行为。 责任单位：各县（市、区）委、政府 责 任 人：各县（市、区）委书记、政府县（市、区）长 整改期限：立行立改，长期坚持。 | 51YC01 | 1．全面清理整顿。开展专项联合执法活动，对检查发现自然保护区不符合保护区功能定位的建设项目责令关停、限期拆除，实施生态恢复。对自然保护区内开发建设活动逐一排查，拉单挂账，销号管理。位于保护区内，不符合自然保护区动能定位的建设项目应立即关停，限期拆除，实施生态恢复；位于核心区、缓冲区内的建设项目立即关停；位于实验区内，手续完备的建设和项目，不得扩大生产规模，完善相关设施，全部实现达标排放；开展自然保护区生态环境影响评估，根据评估结果，是定环境治理和生态修复方案，最大限度减少对自然保护区生态环境的影像，违法违规建设开发项目，限期完成设施设备拆除及场地清理工作，并恢复原状；自然保护区内的采矿、探矿企业，实行一企一策，逐步退出，通过依法关停取缔一批、有序退出一批、整改完善一批，确保自然保护区内开发建设活动得到有效整治。 | 绛县国土局于2017年6月开展矿山专项整治行动，对各类矿山企业进行了一次大规模整顿，8家非煤矿山企业已全部停产配合整改工作。 绛县翔泽铜业有限公司根据《矿山环境保护与恢复治理方案》已完成洞口封堵、矿渣清理并覆土种植苗木；绛县徐茂公殿铜矿、山西绛县健民铜业公司（整个十一矿）已根据《矿山环境保护与恢复治理方案》进行整改，洞口已封堵；临汾市百城实业有限公司（山西绛县里册峪一带铜多金属矿）洞口已全部封堵，并按要求对探矿区域进行生态恢复治理；绛县金山矿业有限公司已停产多年，无遗留矿渣，开采面已自然恢复；中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队（山西省绛县紫家东峪铜矿普查）、海鑫钢铁集团有限公司（山西绛县南华沟—回马岭铁矿）、山西运城绿风工贸有限公司（山西省绛县山神庙铜矿详查）均处于停产状态，项目区内设备已全部清除。 东华山省级森林公园，自涑水河自然保护区建立以来，从未进行过开发建设，绛县林业局和保护区管理局对重叠区域一直坚持从严管理。截至目前，没有建设与保护区发展方向不一致的设施及项目。 |  |

| 一级任务 | 整改任务 | 二级任务 | 整改措施 | 主要工作进展 | 填报责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 全市3个自然保护区内存在18个违法违规建设项目。运城市翔泽铜业有限公司在涑水河源头省级自然保护区内违法开采铜矿，侵占实验区近20公顷。 整改目标：清理整顿涉及自然保护区的开发建设活动，严肃查处各类违法行为。 责任单位：各县（市、区）委、政府 责 任 人：各县（市、区）委书记、政府县（市、区）长 整改期限：立行立改，长期坚持。 | 51YC02 | 2.加强督查督办。对自然保护区内的开发建设活动进行督察督办。各相关县委、县政府组织相关部门和项目建设单位制定整改措施，明确整改期限，达成整改目标。对行动迟缓、工作不力的进行约谈，对于吕志和不到位的依法依规追究责任。 | 2017年9月13日县委、县政府组织国土、林业等相关职能部门现场办公，县委书记王宏伟、县长、县委副书记薛玉马亲自赴现场督办整改工作，要求停工、停电、停产，限期全面清理。 2017年11月2日绛县人民政府召开绛县自然保护区绿盾2017督查会议，专项督查保护区矿山整治工作。 |  |
|  |  | 51YC03 | 3.强化监督管理。进一步核清保护区面积如果和界限，严禁审批控制新建项目，坚决纠正破坏生态环境的行为。厘清自然保护区管理主体责任，逐步理顺保护区管理体制，建立多部门联动机制，强化综合管理和行业管理机制，强化综合管理和行业管理的衔接配合，完善林业、国土、环保等部门对自然保护区联动监管工作制度，加强自然保护区业务指导和执法监管。 | 2017年8月4日，分管副县长巩建明主持召开了由公安、国土、林业、保护区等职能部门参加的贯彻落实中央环保督察组反馈意见专题整改会，分解各职能部门的职责范围。2017年8月15日，市林业局再次召开了由林业、保护区参加的整改协调会，对整改工作再部署再安排。2017年9月13日县委、县政府组织国土、林业等相关职能部门现场办公，县委书记王宏伟、县长、县委副书记薛玉马亲自赴现场督办整改工作，要求停工、停电、停产，限期全面清理。2017年11月13日，副县长巩建明在《关于做好涉及自然保护区问题整改工作的通知》（运林发【2017】141号）文件上再次做出批示：“国土、林业、环保、工商机关职能部门立即整改，由林业牵头，其他部门配合”。 |  |